# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

| 1 – Nome do Projeto | 2 – Código |
| --- | --- |
| Sistema de Verificação de Adulteração de Combustível | 002 |
| 3 – Líder do Projeto | 3.1 - Área de lotação |
| Gabriel Ramon | Supervisor |
| 3.2 – E-mail | 3.3 – Telefone |
| garamon97@gmail.com | 11956916092 |
| 4 – Gestores do Projeto | 4.1 – Área de lotação |
| - Gabriel Ramon - José Antônio - Paulo Vinicius | - Supervisor geral - Supervisor de Software / Hardware - Gestor de contas |
| 4.2 – E-mail | 4.3 – Telefone |
| - garamon97@gmail.com - jose.joz46@gmail.com - mellotrab@gmail.com | - 11956916092 - 15997344986 - 11952487771 |
| 5. Objetivo do Documento |  |
| Este documento tem o objetivo de registrar a abertura de um projeto a ser desenvolvido ao longo do semestre. Visando apresentar todos os componentes que estão relacionados com o desenvolvimento do projeto. |  |

| 6 – Histórico de Mudança |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| 01 | 31/08 | Preenchimento do documento termo de abertura do projeto | Yosaf Marques, Paulo Vinícius |
| 02 | 12/09/2024 | Alteração do escopo do projeto, cronograma e tema principal | Gabriel Ramon |

7 – Objetivo do Projeto

O projeto tem por objetivo implementar aspectos de hardware e software para analisar dados obtidos através de sensores, a fim de validar a qualidade do combustível. Além disso, o Sistema de Verificação de Adulteração de combustível, visa instruir o usuário da melhor forma sobre o combustível para garantir sua segurança e evitar prejuízos. Utilizando todos os meios e conhecimentos adquiridos durante o curso.

8 – Justificativa

Esse projeto visa desenvolver e facilitar a verificação pelo usuário, os resultados dos testes obtidos através de sensores e os dados pré-definidos em normas previstas em lei já realizados e comprovado veracidade. Sendo assim, o usuário tem a garantia de compreender a distância entre o resultado obtido e o resultado esperado, podendo analisar a qualidade do combustível que está sendo utilizado em seu veículo.

9 – Escopo

- Utilização de hardware para construção de um sistema de leitura de dados a partir de sensores; - Desenvolvimento de circuito eletrônico utilizando Arduino IDE. - Programação de instrução para realizações da verificação das substâncias presentes no combustível - Desenvolvimento estrutural mecânico do projeto, visando a forma mais intuitiva e segura para que o software consiga extrair os dados.

10 – Não-Escopo

- Inserção de dados pelo usuário, a partir de seus próprios testes para comparação com os parâmetros do sistema - Verificar todos os tipos de separação de misturas - Construção de um banco de dados para comparar parâmetros pré-definidos em testes.

| 11 – Parte Interessada | Representante | Relacionamento com o projeto |
| --- | --- | --- |
| Universidade de Sorocaba | José Roberto Garcia | Apoiador |

| 12 – Equipe Básica | Papel desempenhado |
| --- | --- |
| Yosaf Marques | Desenvolvimento de Software e Hardware |
| José Antônio | Desenvolvimento de Software e Hardware |
| Gabriel Ramon | Desenvolvimento de Software e Hardware |
| Paulo Vinícius | Desenvolvimento de Software e Hardware |
| Cristiano Almeida | Desenvolvimento de Software e Hardware |
| 13 – Orçamento Previsto | 14 – Prazo Previsto |  |
| A definir de acordo com o avanço do projeto | - 07/12 |  |

| 14 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto) |  |
| --- | --- |
| 1. | Instruir o usuário sobre a qualidade do combustível utilizado; |
| 2. | Testar a veracidade dos dados obtidos pelos sensores; |
| 3. | Enviar e armazenar dados |
| 4. | Analisar e verificar se os dados recebidos estão coerentes com parâmetros já existentes; |

| ##### Aprovação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável | Data | ##### Assinatura |

Fica acordado o Projeto de Serviço, favor imprimir 2 vias da Abertura do Projeto e assinar ambas, para cada Responsável possui uma (01) via.

15 – Cronograma

05/09/2024 – Diálogo com o grupo para realização de um brainstorm com ideias para realização de um projeto. 12/09/2024 - Desconstruída a ideia de separação de misturas, para análise de veracidade do combustível. 19/09/2024 - Aquisição do sensor principal e realização de teste com o sensor 26/09/2024 - Aquisição dos materiais e sensores restantes e início do teste direto com a gasolina. 03/10/2024 - Desenvolvimento do software para interpretação dos dados e início da criação da interface web para visualização do usuário. 10/10/2024 - Apuração de precisão e veracidade dos testes e ajustes técnicos nos sensores. 17/10/2024 - Iniciar solução para desenvolver uma atualização em tempo real para o usuário. 24/10/2024 - Tempo restante para realizar a atualização dos detalhes da documentação e implementar novas ideias e/ou ajustar o trabalho e manuntenção do mesmo

16 – Atividades Desenvolvidas

- Fortalecimento da ideia principal; - Pesquisas de soluções para a ideia; - Análise dos materiais necessários para a construção do projeto; - Pesquisa e projeção de uso dos materiais, funcionamento e aplicação; - Cotação inicial dos materiais; - Organização inicial da documentação do projeto; - Procura dos materiais em lojas físicas de rápida entrega;